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       О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

                         9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
                    E-mail krushari@krushari.bg ; site: www.krushari.bg
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КРУШАРИ
И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТ НАЗМИЕ ЛЮМАН – ЗАМЕСТНИК- КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ ПО „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
Относно: Изпълнение  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

През първото шестмесечие на 2026 г., Община Крушари изпълнява следните проекти, финансирани със средства по Оперативни и Европейски  програми:
1. ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0072 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КРУШАРИ“
Проектът се финансира в рамките на договор № BG05SFPR003-1.001-0072-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027.

В рамките на проекта се осигурява услугата топъл обяд, включващ здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 60 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Извършен е подбор на потребители от целевите групи, на които е осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Продуктите се закупуват в съответствие с националното законодателство. Храната за потребителите се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж – с. Крушари и се доставя до домовете им със специализиран автомобил.

През целия период на предоставяне на услугата се приемат заявления от нови кандидати. В рамките на проекта се реализират и съпътстващи мерки, които се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

През месец януари е подписан Анекс за удължаване срока за изпълнение на проекта до 30.09.2026 г. включително.
Общата стойност на проекта след подписаният анекс е в размер на 119 843,34 евро.
Регулярно чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 се внасят искания за междинно плащане за възстановяване на извършените разходи.
2. ПРОЕКТ BG-RRP-4.020-0045 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1945” С. ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ“

Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор № BG-RRP-4.020-0045-С01/21.05.2024 г. за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА) по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Обща стойност на проекта е в размер на 365 106,42 евро с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 276 968.50 евро, а 88 137.92 евро  се осигуряват от Община Крушари, под формата на собствено съфинансиране.
На 24.04.2026 г. е подписан Анекс, с който е удължен срокът за изпълнение на проекта до 30.06.2026 г.

През месец юни приключиха всички предвидени в рамките на проекта дейности.

В рамките на проекта се изпълниха дейности за прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за подобряване енергийните характеристики на сградата на читалището в с. Полковник Дяково, което е част от националния публичен сграден фонд за културна инфраструктура на Р.България, в т.ч. за осигуряване на достъпна архитектурна среда. Планираните дейности обхванаха електро спестяващи мерки по топлоизолиране на външни стени, покривни и подови конструкции, подмяна на стара дограма и на всички стари осветителни тела. С реализирането на проекта изцяло бе енергийно обновена и въведена в експлоатация 1 сграда с обща РЗП 826,07 кв.м., с достигнат клас на енергопотребление "В".

През месец юни беше внесен и одобрен окончателен дневен финансов отчет. Общата сума на извършените и верифицирани разходи, финансирани по МВУ е в размер на 357 467.91 евро. 
На 30.06.2026 г. е внесен окончателен финансово-технически отчет.
3. ПРОЕКТ BG-RRP-4.020-0302 "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” С. КОРИТЕН, ОБЩИНА КРУШАРИ “
Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор № BG-RRP-4.020-0302-C01/21.05.2024 г. за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ/МЕХАНИЗМА) по  процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция (ПИИ) №BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
Обща стойност на проекта е в размер на 689 645.80 евро с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 596 579.92 евро, а 93 065.88 евро се осигурят от Община Крушари, под формата на собствено съфинансиране.

На 29.06.2026 г. е подписан Анекс, с който е удължен срокът за изпълнение на проекта до 31.07.2026 г.

Проектът обхваща дейности за прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за подобряване енергийните характеристики на сградата на читалището, което е част от националния публичен сграден фонд за културна инфраструктура на Р.България, в т.ч. за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Чрез реализацията на проекта ще се подпомогне увеличаването дела на обновената и енергийно ефективна нежилищна инфраструктура на територията на общината, подобряване условията за работа като резултат от достигнат клас на енергопотребление "А" и намаляване разходите за енергопотребление чрез постигане на спестявания на първична енергия. Планираните дейности основно включват топлоизолиране на външни стени, покривни и подови конструкции, подмяна на стара дограма и на всички стари осветителни тела.

След реализирането на проекта изцяло ще бъде енергийно обновена и въведена в експлоатация 1 сграда с обща РЗП 1530 кв. м. и клас на енергопотребление "А".

Към 30.06.2026 г. основните дейности са в процес на финализиране, след приключването на които през месец юли ще се внесе окончателен Дневен финансов отчет и окончателен Финансово-технически отчет.
4. ПРОЕКТ BG-RRP-11.010-0034 „РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА И НОВА СГРАДА, И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВЕТА ПЕТКА“
Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на труда и социалната политика договор № BG-RRP-11.010-0034-C01/21.06.2024 г. за финансиране по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Национален план за възстановяване и устойчивост процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели, процедура №BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
Обща стойност на проекта е в размер на 958 075.29 евро, осигурени под формата на безвъзмездна финансова помощ.
Срокът за изпълнение на проекта е до 31.07.2026 г.
Всички предвидени, в рамките на проекта дейности са изпълнени. 

С изпълнението на проекта се внедриха мерки за енергийна ефективност за сградата с оглед спестяване на енергийни, водни и други ресурси. Изградена е нова вентилация, подменени са настилки, облицовки и мазилки в кухненските помещения. Стаите за настаняване са преустроени и обединени, така че да отговарят на изискванията за минимални площи за настаняване. Изграден е рампа, както и асансьор за достъп до вторият етаж. Коридорът пред стълбището е преустроен в дневна за групови събирания. Построена е нова допълнителна жилищна сграда за домуващите, както и пристройка с топла връзка към съществуващата сграда и новата. Извършена е цялостна подмяна на обзавеждането и оборудването в дома – доставени са ново обзавеждане, медицинско оборудване, електрически уреди, компютърно оборудване и спални матраци. 
На 11.05.2026 г. е внесен окончателен Финансово-технически отчет, който е в процес на разглеждане и верификация.
5. ПРОЕКТ №ROBG00068 „CHANGE“ /“ПРОМЯНА“/ - „ДА ИЗБЕРЕМ ЗДРАВЕТО И ПРИРОДАТА ЗА ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА“
Проектът се финансира по Програма Интеррег VI-A Румъния- България, Състезателната покана за проекти 2, посветени на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (ОС) 2.7. “Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване”.
Проектът се изпълнява в партньорство между община Лумина, Р Румъния, община Крушари и ОУ „Христо Смирненски - Генерал Тошево.

Общият одобрен бюджет на проекта е в размер на 362 754,97 евро.

Бюджетът на Община Крушари като партньор е в размер на 65 951,68 евро, съответно 128 990,27 лв., от които 1 319,04 евро, съответно 2 579,81 лв., равняващи се на 2% от одобрения бюджет са  под формата на собствен принос.
Дейностите, планирани за изпълнение от страна на община Крушари в СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари са създаване на вътрешна екологична лаборатория, външна екологична лаборатория, малки зелени площи и система за събиране на дъждовна вода, организиране на екскурзии в Североизточна България и в Румъния и др.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца /от 25.12.2024 г. до 25.06.2026г./.
През периода януари – юни чрез системата „JEMS“ е подаден отчет за възстановяване на извършените разходи, като и отчета е сертифициран на 100 процента от управляващият орган.

През месец април бе доставено оборудване, включващо учебни комплекти, 3D лаптоп, интерактивен дисплей с OPS компютър, микроскоп и др., необходими за изпълнението на дейност А.2.4 „Околна среда Крушари като основа на обучението“.

През месец май в дворът на Средно училище „Христо Смирненски“ с. Крушари се изгради малка зелена площ разработена от ученици от училището, подпомагани от озеленител.

През месец юни в заседателната зала, в сградата на Община Крушари се проведе и заключителна пресконференция, на която бяха представени постигнатите резултатите, както и целите и дейностите, реализирани в рамките на проекта.
Всички предвидени, в рамките на проекта дейности са изпълнени и предстои подаване на окончателен отчет.
6. ПРОЕКТ №BG-RRP-13.009-0182 "ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ"
Проектът се финансира съгласно сключен между кмета на Община Крушари и Министерството на труда и социалната политика договор № BG-RRP-13.009-0182-C01/ 17.11.2025 г. за финансиране по Глава „RePowerEU“, инвестиция „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“, процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
Общата стойност на одобрената инвестиция, предмет на Договора е 58 082.76 евро, от които 48 402.30 евро от МВУ и 9 680.46 евро данък върху добавената стойност, невъзстановим, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, дължим за изпълнение на дейностите.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2026 г.
През месец май се извършиха доставка на един брой електрически автомобил, както и доставка и монтаж на зарядна станция с мощност минимум 22 kW за нуждите на социалните услуги, предоставяни от община Крушари.

През месец май е извършена фактическата доставка на електрическият 
На 19.05.2026 г. беше внесен окончателен Дневен финансов отчет за възстановяване на извършените разходи, който беше одобрен.

След одобрението на ДФО, на 28.05.2026 г. са извършени плащания към изпълнителите, с което задълженията по договорите са приключени.

На 30.06.2026 г. беше внесен окончателен Финансово-технически отчет, който е в процес на разглеждане и верификация.
7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ № 08/Г.6/01/003379 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB3172/III-7001/КАПИТАН ДИМИТРОВО- ГАБЕР-ОГНЯНОВО/ DOB2171 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+500- ЕТАП 1“

Заявлението се финансира чрез подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Крушари Административен договор № 08/Г.6/01/003379-C01/07.11.2025 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”. 

Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на заявлението за подпомагане е в размер на 1 547 797.68 лева или 791 376,39 евро.

Срокът за изпълнение на одобреното заявление за подпомагане е до 36 месеца, считано от датата на подписването на административният договор, но не по-късно от 30.06.2029 г.

В рамките на одобреното заявление се предвижда рехабилитация на общинския път DOB3172/III-7001/Капитан Димитрово- Габер-Огняново/ DOB2171 от км 0+000 до км 2+500, съоръженията към него, както и изграждането на защитни тръби и кабелни шахти в подземна инфраструктура.

С изпълнението на проекта се цели подобряването на селищната и междуселищна свързаност и качеството на средата за живот на жителите на Община Крушари.


На 17.06.2026 г. чрез Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП), е стартирано възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път DOB3172 /III-7001/ Капитан Димитрово- Габер- Огняново/ DOB2171 от км 0+000 до км 2+500- етап 1“.

8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ № 08/Г.6/01/003378 „Рехабилитация на общински път DOB3172/III-7001/Капитан Димитрово- Габер-Огняново/ DOB2171 от км.2+500 до км.5+000 - етап 2“

Заявлението се финансира чрез подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Крушари Административен договор № 08/Г.6/01/003378-C01/07.11.2025 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”. 

Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на заявлението за подпомагане е в размер на 1 664 894.91 лева или 851 247,25 евро.

Срокът за изпълнение на одобреното заявление за подпомагане е до 36 месеца, считано от датата на подписването на административният договор, но не по-късно от 30.06.2029 г.

В рамките на одобреното заявление се предвижда рехабилитация на общинския път DOB3172/III-7001/Капитан Димитрово- Габер-Огняново/ DOB2171 от км 2+500 до км.5+000, съоръженията към него, както и изграждането на защитни тръби и кабелни шахти в подземна инфраструктура.

С изпълнението на проекта се цели подобряването на селищната и междуселищна свързаност и качеството на средата за живот на жителите на Община Крушари.

На 17.06.2026 г. чрез Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП), е стартирано възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път DOB3172/ III-7001/ Капитан Димитрово- Габер- Огняново/ DOB2171 от км.2+500 до км.5+000 - етап 2“.

9. ПРОЕКТ № BG05SFPR002-1.035-0023 „ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ“

През месец април 2026 г. община Крушари стартира съвместен проект „Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Добрич“ с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, която се явява бенефициент по Административен договор № BG05SFPR002-1.035-0023-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.035 „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). 

Общият бюджет на проекта е в размер на 136 990,42 евро, а бюджетът на община Крушари е в размер на 6 149,33 евро. Проектът е със срок на за изпълнение от 02.04.2026 г. до 02.10.2028 г.

В рамките на проекта са предвидени дейности по доставка на пожарно, спасително и специализирано оборудване, закупуване на защитни средства за екипите и доброволците, както и провеждане на информационни кампании за набиране на доброволци, които да участват в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, при отстраняването на последиците от тях.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще спомогнат повишаването на готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, чрез подобряване на капацитета на териториалните звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволните формирования към общините.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общинския съвет да приеме следното 

ПРОЕКТ !

Р Е Ш Е Н И Е

Общински съвет Крушари приема за сведение Информация за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на  финансови  средства по Оперативни  и  Европейски  програми.
НАЗМИЕ ЛЮМАН

За Кмет на община Крушари

Зам.-кмет РРХД

(Съгласно Заповед № РД-08-671/07.11.2023 г.)
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